<ATM>

软件测试计划

版本 <1.0>

修订历史记录

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018/11/08 | 1.0 |  | 沈明 |

目录

1.简介	2

1.1目的	2

1.2背景	3

1.3定义、首字母缩写词和缩略语	3

1.4范围	3

1.5概述	4

2.软件测试目标	4

3.测试标准	4

4.测试方法	4

4.2项目测试报告	5

4.3测试报告	6

5.测试完成标准	6

4.3功能测试完成标准	6

5.2缺陷修复率以及覆盖率标准	7

6.管理缺陷指南	7

6.1缺陷产生原因	7

6.2缺陷产生报告	7

6.3缺陷分析结果	8

7.变更管理标准	8

软件测试计划

1.简介

1.1目的

找出软件中潜在的各种错误和缺陷，通过修正种错误和缺陷提高软件质量，回避软件发布后由于潜在的软件缺陷和错误造成的隐患带来的商业风险。推荐可采用的测试策略，对测试加以说明，列出推荐的测试需求包含高级需求并列出测试项目的可交付元素

1.2背景

ATM自动提款机是银行在公共场所设置的一种小型机器，利用一张信用卡大小的胶卡上的磁带记录客户的基本户口资料，从而完成客户需求

1.3定义、首字母缩写词和缩略语

定义：软件项目的测试计划是描述测试目的、范围、方法和软件测试的重点等的文档。对于验证软件产品的可接受程度编写测试计划文档是一种有用的方式。

首字母缩写词：STP：System Test Plan 系统测试计划

ITP： Integrate Test Plan 集成测试计划

UTP：Unit Test Plan      单元测试计划

UAT： User Acceptance Test用户验收计划

1.4范围

单元测试：对函数进行测试，由开发成员进行，对已经编写好的功能模块和函数进行测试。

集成测试：在单元测试的基础上将所有模块按照设计要求，需求文档组装称为子系统，进行集成测试，将已经通过的单元组合成一个组件，有测试员测试其接口，并最终扩展成进程。

系统测试：对整个系统进行测试，对照系统说明书，对硬件，软件，操作人员进行全面的测试，发现系统分析和设计中的错误。包含安全测试和压力测试等，由测试员完成。

1.5概述

包括软件测试计划

2.软件测试目标

确定项目测试的策略，范围和方法

列出推荐的测试需求包含高级需求

是项目测试人员理解测试控制

推荐可采用的测试策略，并对这些策略加以说明

3.测试标准

根据ATM各个子功能为标准，测试的执行以系统处理逻辑为依据，执行测试，编写测试用例以及测试文档

4.测试方法

功能测试：用户端：对用户登陆，查询，存取款业务，更改密码业务以及凭条打印业务进行测试

测试方法：里程碑技术：将整个测试过程分为几个里程碑，达到里程碑后换下一阶段，从而准确控制整个过程

| 里程碑 | 完成标准 |
| --- | --- |
| 测试开始阶段 | 了解被测试模块的具体功能 |
| 计划阶段 | 确定测试计划 制定测试方法 制定测试要求 |
| 设计阶段 | 设计测试用例 |
| 执行阶段 | 执行所有测试用例 发现缺陷 记录测试结果 |
| 总结阶段 | 完成测试报告 |

4.2项目测试报告

| 阶段 | 模块名称 | 编号 |
| --- | --- | --- |
| 功能测试 | 待机界面 | 1.1 |
|  | 登陆界面 | 1.2 |
|  | 取款界面 | 1.3 |
|  | 存款界面 | 1.4 |
|  | 转账界面 | 1.5 |
|  | 查询余额 | 1.6 |
|  | 修改密码 | 1.7 |
|  | 返回主界面 | 1.8 |

4.3测试报告

| 报告名称 | 报告内容 | 报告人员 | 接收人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试执行记录和缺陷报告 | 测试过程的执行 测试发现的问题 |  |  |
| 测试报告总结 | 测试过程概要 测试结果分析 |  |  |

5.测试完成标准

1.完成计划中所有规定单元的测试

2.软件功能与设计一致

3.测试中发现的错误及时修改，缺陷已经修复

4.3功能测试完成标准

功能测试用例设计已通过评审

按照功能测试计划完成了功能测试

系统达到详细设计定义的各项功能性能

在系统测试中发现的错误已经得到修改，缺陷修复率达到了标准

5.2缺陷修复率以及覆盖率标准

1.紧急，严重级别错误修复率达到100%

2.普通级别错误修复率达到95%以上

3.优化级别错误修复率达到60%以上

测试用例执行覆盖率应达到100%

6.管理缺陷指南

6.1缺陷产生原因

1.软件项目自生问题引起的

软件需求定义不够清晰

2.软件项目管理的问题

项目计划和项目流程不够完善

6.2缺陷产生报告

| 缺陷类别 | 属性名称 | 简要说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 摘要 | 概要描述缺陷 |
|  | 详细描述 | 详细描述测试前提以及预期结果和实际结果 |
|  | 测试环境 | 缺陷发现时的测试环境 |
|  | 所属 | 缺陷所属功能模块 |
|  | 测试阶段 | 测试所处的阶段 |

6.3缺陷分析结果

1.按照“所属模块”进行分析

2.按照“缺陷类型”进行分析

3.按照缺陷的“严重程度”进行分析

4.按照缺陷发现阶段进行分析

5.按照缺陷总数，测试总时间进行分析

7.变更管理标准

当需求变更，功能变化，测试人员根据变更情况，评测测试变更所需的时间，提出变更风险。如变更情况被通过，测试人员可进行变更测试